Príloha č. 4

Zmluva  o  dielo

uzatvorená podľa § 536 a  nasledujúcich  Obchodného  zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení

#### ČlánOk  I.

# Zmluvné  strany

Objednávateľ:      Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Kvetná 11, 825  08 Bratislava

zastúpený: 		PharmDr. Zuzana Baťová, PhD, - riaditeľka

bankové spojenie: 	Štátna pokladňa, Radlinského 32, 810  05 Bratislava

číslo účtu: 	SK78 8180 0000 0070 0013 3657

IČO: 	00165221

IČ DPH : 	SK 2020857036

oprávnený pracovník	Ing. Vladimír Kubík

pre veci technické:	vedúci oddelenia prevádzky a správy budov

a

Zhotoviteľ

zapísaný v

zastúpený:

bankové spojenie:

číslo účtu:

IČO:

DIČ :

IČ DPH:

( ďalej len  „zhotoviteľ“ )

ČLÁNOK II.

Predmet zmluvy

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pre objednávateľa zrealizuje dielo „Realizácia cirkulačného priameho chladenia pre laboratórne priestory“ (ďalej len „dielo“) podľa oceneného popisu prác a dodávok tovaru uvedeného v Prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy. Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo zhotovené v súlade s touto Zmluvou prevezme a zaplatí zmluvne dohodnutú cenu podľa čl. VI. tejto Zmluvy a v súlade s platobnými podmienkami stanovenými v čl. VIII. tejto Zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí potrebné množstvo kvalifikovaných a technicky spôsobilých pracovníkov a materiál na riadne a včasné splnenie diela podľa tejto Zmluvy a odovzdá dielo v požadovanej kvalite

ČLÁNOK III.

Miesto, čas a spôsob plnenia

Zhotoviteľ sa zaväzuje na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo vykonať dielo v zmysle čl. II tejto Zmluvy s termínom začatia plnenia do 14. dní odo dňa účinnosti tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo riadne a včas. Dielo je vykonané riadne, ak spĺňa všetky požiadavky podľa Zmluvy a pokynov Objednávateľa a zodpovedá účelu sledovanému Zmluvou. Dielo je vykonané včas, ak je dielo odovzdané do 3 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. Dielo musí byť vykonané v súlade s právnymi predpismi, technickými normami platnými v Slovenskej republike a bez vád, ktoré by mohli mať za následok vznik škody na stane objednávateľa. Zhotoviteľ nie je v omeškaní s plnením záväzku, ak mu objednávateľ neposkytol potrebnú súčinnosť. O prevzatí dokončeného a namontovaného diela musí byť spísaný odovzdávací protokol podpísaný objednávateľom a zhotoviteľom. Deň podpisu protokolu oboma zmluvnými stranami sa považuje za deň odovzdania diela. Odovzdanie a montáž diela sa uskutoční na adrese: Štátny ústav pre kontrolu  liečiv, Kvetná č.11, Bratislava .

ČLÁNOK IV.

Miesto zhotovenia diela

Miesto zhotovenia diela je:  ŠÚKL, Kvetná 11, Bratislava

##### ČLÁNOK  V.

Práva a povinnosti zmluvných strán

Zmluvné strany sú povinné vzájomne sa informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré ohrozujú alebo môžu ohroziť riadne plnenie Zmluvy.

Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri plnení svojich záväzkov podľa Zmluvy a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov objednávateľa týkajúcich sa dosiahnutia účelu sledovaného Zmluvou.

Objednávateľ sa zaväzuje poskytovať zhotoviteľovi všetku potrebnú a včasnú súčinnosť, informácie a podklady, ktoré sú nevyhnutné a potrebné pre riadne vykonanie Diela, najmä mu umožniť potrebný prístup na miesto plnenia. Objednávateľ zodpovedá za správnosť a úplnosť ním poskytnutých podkladov a informácií.

Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní Diela postupovať tak, aby svojou činnosťou neohrozoval bezpečnosť a zdravie osôb nachádzajúcich sa v mieste výkonu Diela.

Zhotoviteľ je povinný v mieste vykonávania Diela udržiavať poriadok primeraný povahe vykonávaných prác a na vlastné náklady zabezpečiť odvoz odpadu vzniknutého pri vykonávaní Diela.

Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi doklady, ktoré sa vzťahujú k odovzdanému dielu a ktoré sú potrebné na jeho užívanie.

ČLÁNOK VI.

###### CENA ZA DIELO

Dohodnutá  cena  za  zhotovenie diela v zmysle cenovej ponuky zhotoviteľa zaslanej do výberového konania  a článku II – Predmet zmluvy je nasledovná:

Cena celkom bez DPH:					        €

DPH		      €

Cena celkom s DPH:					         €

slovom : vrátane 20% DPH.

ČLÁNOK VII.

## Odovzdanie a prebratie diela

Miesto odovzdania a prevzatia diela je uvedené v čl. IV tejto zmluvy.

O odovzdaní a prevzatí zhotoveného  diela bude vykonaný písomný záznam„ ktorý vyhotoví objednávateľ diela „Protokol o odovzdaní a prevzatí riadne zhotoveného  diela“, ktorý zmluvné strany potvrdia podpisom.

K odovzdaniu  a prevzatiu diela vyzve  zhotoviteľ v dostatočnom predstihu zástupcu objednávateľa, najneskôr 2 dni pred navrhnutým termínom telefonicky alebo písomne alebo emailom

Objednávateľ prevezme zhotovené dielo podľa článku II. len úplné v predpísanej kvalite bez vád a nedorobkov, ktoré nebránia riadnemu užívaniu diela. Súčasťou odovzdania diela bude jeho skúšobná 4 hodinová prevádzka s vyhodnotením funkčnosti diela.

ČLÁNOK  VIII.

Platobné podmienky

Objednávateľ neposkytuje na realizáciu diela preddavky.  Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi dohodnutú  cenu v lehote do 30 dní od doručenia faktúry zhotoviteľom do sídla objednávateľa, pričom k faktúre bude doložený súpis skutočne vykonaných prác podpísaný zástupcom objednávateľa. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru odo dňa odovzdania diela podľa článku VII. Zmluvy.

Pri omeškaní v platení za dielo je objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z dlžnej sumy za každý i započatý deň omeškania.

Pri omeškaní s realizáciou diela je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi dohodnutú zmluvnú pokutu

vo výške 0,1 % z ceny diela za každý i započatý deň omeškania.

ČLÁNOK IX.

## Zodpovednosť za vady a záruky

Dohodnutá záručná doba na vykonané dielo je: 48 mesiacov a začína plynúť dňom podpísania „Protokolu o odovzdaní a prevzatí riadne zhotoveného diela“ podľa čl. VII.  tejto zmluvy.

Zhotoviteľ zodpovedá za vady ním zhotoveného diela a použitého materiálu po dobu záručnej doby. Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenie. Na základe písomnej reklamácie objednávateľa odstráni zhotoviteľ chyby bezplatne a to bez zbytočného odkladu ihneď po obdržaní reklamácie, alebo v primeranom termíne, ktorý určí objednávateľ podľa rozsahu a závažnosti chýb, najneskôr však podľa požiadavky objednávateľa a dohody so zhotoviteľom. Reklamované vady diela sa považujú za odstránené dňom podpisu preberacieho protokolu, inak faktickým odstránením . Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú objednávateľ nemôže Dielo alebo jeho časť užívať pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpovedá dodávateľ. V prípade, že pri odstraňovaní vád a/alebo nedorobkov došlo k výmene jednotlivých častí Diela za nové, pre nové časti Diela začína plynúť nová Záručná doba.

ČLÁNOK X.

## Odstúpenie od zmluvy

Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy zo strany zhotoviteľa. Zmluvné strany považujú za podstatné porušenie tejto zmluvy, najmä ak zhotoviteľ :

a.) bude preukázateľne vykonávať práce vadné, t.j. v rozpore s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve. Musí ísť o vady, na ktoré bol zhotoviteľ objednávateľom v priebehu zhotovenia diela písomne upozornený, a ktoré napriek tomuto upozorneniu neodstránil v primeranej lehote poskytnutej k tomuto účelu,

b.) neuhradil zmluvnú pokutu podľa čl. VII. Zmluvy do 30 dní odo dňa doručenia výzvy na jej uhradenie

V prípade, ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry o viac ako 30 dní po uplynutí lehoty jej splatnosti, je     zhotoviteľ oprávnený odstúpiť od zmluvy na základe písomného oznámenia doručeného objednávateľovi.

ČLÁNOK  XI.

OSOBITNÉ  A  ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA

Zhotoviteľ je zodpovedný za vykonanie všetkých potrebných opatrení na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov i osôb zdržiavajúcich sa v blízkosti miesta zhotovenia diela a opatrenia na zaistenie požiarnej bezpečnosti počas zhotovovania diela.

Zmluva sa uzatvára v štyroch rovnopisoch. Každá zo zmluvných strán dostane dva rovnopisy zmluvy.

Pokiaľ v zmluve nie je uvedené inak, riadia sa právne vzťahy zmluvných strán ustanoveniami Obchodného zákonníka.

Zmluva nadobúda účinnosť  dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a zverejnením v Centrálnom registri zmlúv a je záväzná aj pre ich právnych nástupcov.

Zmluvu možno zmeniť alebo zrušiť len dohodou zmluvných strán formou písomných dodatkov, podpísaných oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, s jej obsahom súhlasia, nepodpísali ju v tiesni, ani za inak nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.

Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť pohľadávku voči Objednávateľovi  podľa § 524 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. Právny úkon, ktorým by došlo k postúpeniu pohľadávky Sprostredkovateľa v rozpore s touto dohodou je podľa § 39 Občianskeho zákonníka neplatný.

Prílohy:	Príloha č. 1 :  špecifikácia požiadavky s oceneným popisom prác a dodávok tovaru

V Bratislave,  dňa :...................2019

Za objednávateľa:                                                                    	Za zhotoviteľa:

_____________________________	__________________________

Objednávateľ		        Zhotoviteľ

Príloha č. 1 :  špecifikácia požiadavky s oceneným popisom prác a dodávok tovaru

Realizácia cirkulačného priameho chladenia pre laboratórne priestory

Realizácia cirkulačného priameho chladenia s kanálovou  podstropnou jednotkou a vonkajšou jednotkou ako monosplit  systému podľa navrhovaného vypracovaného technického riešenia/projektu splitového systému chladenia s vonkajšou kondenzačnou jednotkou s priamym výparníkom. Účelom realizácie uvedenej zákazky je zabezpečenie celoročného chladenia v miestnostiach laboratórií nachádzajúcich sa na 2 NP objektu SUKL ide o laboratórne miestnosti:

miestnosť č.113s :  plocha miestnosti - laboratórna časť  (6,90m x 5,25 m)  = 36,23 m2

Požadovaná teplota a vlhkosť v priestoroch  laboratórií: 15°C - 25°C, 20 - 80% RH, celý rok, 24 h/denne

miestnosť č.109s : plocha miestnosti- laboratórna časť  (7,00m x 5,00 m)  = 35,00 m2

Požadovaná teplota a vlhkosť v priestoroch laboratórií: 15°C - 25°C, 20 - 80% RH, celý rok, 24 h/denne

Špecifické a technické vlastnosti :

- realizácia cirkulačného priameho chladenia v priestoroch laboratórnych miestností s kanálovou podstropovou jednotkou a vonkajšou jednotkou ako monosplit systém.

2 ks - vonkajšie jednotky chladenia s  požadovaný menovitý výkon min. 7,1 kW

2 ks -  vnútornej kanálovej chladiacej split jednotky, požadovaný menovitý chladiaci výkon min.  7,1 kW – 2 ks

- V jednotlivých miestnostiach sú navrhnuté vírivé výustky systemair pre prívod aj odvod vzduchu

- Pre chladenie priestorov sa navrhuje splitový systém chladenia s vonkajšou kondenzačnou jednotkou s priamym výparníkom

- Zdrojom chladu je vonkajšia jednotka, ktorá zabezpečuje pokrytie tepelných ziskov chladených priestorov

- Vnútorná jednotka bude prepojená s vonkajšou jednotkou medenými potrubiami požadovaných parametrov

- Podľa nastavených parametrov na nástennom ovládači bude zabezpečovaná rýchlosť kompresora podľa aktuálnej teploty prostredníctvom inverterovej technológie kompresorov invertora

- Automatické prepínanie chladenia - ohrievania bude zabezpečované režimom ohrievania alebo chladenia, aby sa dosiahla nastavená teplota

- Rozvody cirkulačného vzduchu budú vyhotovené z pozinkovaných potrubí s požadovanými parametrami podľa platných STN noriem

- Rozvody vzduchu budú zabezpečené resp. izolované v zmysle platných a požadovaných STN noriem

- Cu potrubie bude izolované po celej svojej dĺžke, podľa platných STN noriem

Ostatné požiadavky k realizácií klimatizačných zariadení :

- Zabezpečenie montáže všetkých zariadení podľa montážnych predpisov a príslušných STN noriem , vyhlášok

- Zabezpečenie potrebných stavebných úprav a elektroinštalačných prác podľa stanovených montážnych predpisov , príslušných STN noriem a  vyhlášok

- Zabezpečenie tlakových skúšok po ukončení montáži  potrubia z Cu na rozvode chladenia

- Po montáži potrubia VZT vyčistiť  potrubie od mechanických nečistôt systému, prefúknutie potrubia vzduchom a ďalšie potrebné úkony k uvedeniu do prevádzky

- Po ukončení prác zabezpečiť školenie zamestnancov o obsluhe jednotlivých technických zariadení

- Po ukončení prác vypracovať skutočný projekt vyhotovenia a taktiež revíznych prác

- Zabezpečenie 2-ročného záručného servisu zariadení

| Ocenený popis prác a dodávok tovaru Predmet zákazky: Realizácia cirkulačného priameho chladenia pre laboratórne priestory Objekt: ŠUKL, Kvetná 11, Bratislava |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POZÍCIA | NÁZOV A TECHNICKÉ VLASTNOSTI |  |  |  | JEDNOTKA | MNOŽSTVO |  |  |  |  | JEDNOTKOVÁ CENA (bez DPH) |  |  | CELKOVÁ CENA (bez DPH) |  |  |  |
| LAB c.113s ZARIADENIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZR5 | Vnútorná kanálová chladiaca split jednotka menovitý chladiaci výkon min. 7,1kW |  |  |  | ks | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZR6 | Vonkajšia jednotka chladenia menovitý chladiaci výkon min.7,1kW |  |  |  | ks | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZR7 | Čerpadlo kondenzátu |  |  |  | ks | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZR3 | Nástenný digitálny ovládač |  |  |  | ks | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZR4 | Suchý zápachový uzáver |  |  |  | ks | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VA3 | Vírivý anemostat na prívod vzduchu vrátane pretlakového boxu s bočným pripojením |  |  |  | ks | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VA4 | Vírivý anemostat na prívod vzduchu vrátane pretlakového boxu s bočným pripojením |  |  |  | ks | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VA4 | Vírivý anemostat na odvod vzduchu vrátane pretlakového boxu s bočným pripojením |  |  |  | ks | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DM1 | Dverová mriežka |  |  |  | ks | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RK2 | Ručná regulačná klapka |  |  |  | ks | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RK3 | Ručná regulačná klapka |  |  |  | ks | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POTRUBIA A TVAROVKY VZT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pretlakový BOX ku Kanálovej jednotke prívod (viď schéma) |  |  |  | ks | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pretlakový BOX ku Kanálovej jednotke odvod (viď schéma) |  |  |  | ks | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rovná rúra |  |  |  | ks | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rovná rúra |  |  |  | ks | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rovná rúra |  |  |  | ks | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Spiro rúra Φ |  |  |  | ks | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Spiro rúra Φ |  |  |  | ks | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Oblúk Φ |  |  |  | ks | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Oblúk Φ |  |  |  | ks | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Prechod osový symetrický Φ |  |  |  | ks | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Prechod kolmý Φ |  |  |  | ks | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Prechod kolmý Φ |  |  |  | ks | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Prechod kolmý Φ |  |  |  | ks | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Prechod osový symetrický Φ |  |  |  | ks | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | T-kus |  |  |  | ks | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Prechod osový symetrický Φ |  |  |  | ks | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Flexibilné potrubie |  |  |  | ks | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POTRUBIA A TVAROVKY CHL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Predizolované potrubie chladenia |  |  |  | bm | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Prepojovací kábel medzi jednotkami |  |  |  | bm | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Potrubie odvodu kondenzu |  |  |  | bm | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Potrubie odvodu kondenzu pre napojenie na odpadové potrubie umývadla typ |  |  |  | bm | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Prepojovací kábel medzi nástenným ovládačom a vnútornou jednotkou |  |  |  | bm | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TEPELNÉ IZOLÁCIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TEPELNOU IZOLÁCIOU S MIN ODPOROM VOČI DIFÚZIÍ VODNÝCH PÁR µ ≥ 5000, samolepiace izolačné pásy na báze syntetického kaučuku |  |  |  | m2 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZÁVESY A DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Závesné objimky s gumou Φ |  |  |  | ks | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Závesné objimky s gumou Φ |  |  |  | ks | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Závesné objimky s gumou Φ |  |  |  | ks | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Závesné izolačné púzdra Φ |  |  |  | ks | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Závesné izolačné púzdra Φ |  |  |  | ks | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Závesné izolačné púzdra Φ |  |  |  | ks | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ostatný závesný materiál (závitové tyče, závesné profily, hmoždínky do betónu) |  |  |  | kg | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SPOJOVACÍ MATERIÁL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Skrutky, matice, podložky |  |  |  | kg | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hliníková ALU páska |  |  |  | ks | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Medziprírubové penové tesnenie |  |  |  | bal | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| STAVEBNÉ PRÁCE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Prierazy v stene min. do 0,1 m2 |  |  |  | ks | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OSTATNÉ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Montáž |  |  |  | kpl | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Doprava |  |  |  | kpl | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Uvedenie do prevádzky |  |  |  | kpl | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Revízie |  |  |  | kpl | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zaškolenie obsluhy |  |  |  | kpl | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Projekt skutočného vyhotovenia |  |  |  | kpl | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LAB c.109s ZARIADENIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZR1 | Vnútorná kanálová chladiaca split jednotka menovitý chladiaci výkon min. 7,1kW |  |  |  | ks | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZR2 | Vonkajšia jednotka chladenia menovitý chladiaci výkon min. 7,1kW |  |  |  | ks | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZR3 | Nástenný digitálny ovládač |  |  |  | ks | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZR4 | SUCHÝ podomietkový zápachový uzáver |  |  |  | ks | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VA1 | Vírivý anemostat na odvod vzduchu vrátane pretlakového boxu s bočným pripojením |  |  |  | ks | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VA2 | Vírivý anemostat na prívod vzduchu vrátane pretlakového boxu s bočným pripojením |  |  |  | ks | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RK1 | Regulačná klapka |  |  |  | ks | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RK2 | Regulačná klapka |  |  |  | ks | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POTRUBIA A TVAROVKY VZT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pretlakový BOX ku Kanálovej jednotke prívod (viď schéma) |  |  |  | ks | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pretlakový BOX ku Kanálovej jednotke odvod (viď schéma) |  |  |  | ks | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rovná rúra |  |  |  | ks | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rovná rúra |  |  |  | ks | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Oblúk |  |  |  | ks | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Prechod kolmý |  |  |  | ks | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Spiro rúra Φ |  |  |  | ks | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Spiro rúra Φ |  |  |  | ks | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Oblúk Φ |  |  |  | ks | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | T-kus |  |  |  | ks | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Oblúk Φ |  |  |  | ks | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Prechod osový symetrický Φ |  |  |  | ks | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Oblúk Φ |  |  |  | ks | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Oblúk Φ |  |  |  | ks | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Prechod kolmý Φ |  |  |  | ks | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rovná rúra |  |  |  | ks | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Flexibilné potrubie |  |  |  | ks | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POTRUBIA A TVAROVKY CHL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Predizolované potrubie chladenia |  |  |  | bm | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Prepojovací kábel medzi jednotkami |  |  |  | bm | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Potrubie odvodu kondenzu |  |  |  | bm | 3,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Potrubie odvodu kondenzu pre napojenie na odpadové potrubie umývadla |  |  |  | bm | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Prepojovací kábel medzi nástenným ovládačom a vnútornou jednotkou (typ aj prierez kábla určí podľa dĺžky trasy projektant slaboprúdu) |  |  |  | bm | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TEPELNÉ IZOLÁCIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TEPELNOU IZOLÁCIOU S MIN ODPOROM VOČI DIFÚZIÍ VODNÝCH PÁR µ ≥ 5000, samolepiace izolačné pásy na báze syntetického kaučuku |  |  |  | m2 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZÁVESY A DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Závesné objimky s gumou Φ |  |  |  | ks | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Závesné objimky s gumou Φ |  |  |  | ks | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Závesné izolačné púzdra Φ |  |  |  | ks | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Závesné izolačné púzdra Φ |  |  |  | ks | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ostatný závesný materiál (závitové tyče, závesné profily, hmoždínky do betónu) |  |  |  | kg | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SPOJOVACÍ MATERIÁL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Skrutky, matice, podložky |  |  |  | kg | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hliníková ALU páska |  |  |  | ks | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Medziprírubové penové tesnenie |  |  |  | bal | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| STAVEBNÉ PRÁCE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Prierazy v stene min. do 0,1 m2 |  |  |  | ks | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OSTATNÉ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Montáž |  |  |  | kpl | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Doprava |  |  |  | kpl | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Uvedenie do prevádzky |  |  |  | kpl | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Revízie |  |  |  | kpl | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zaškolenie obsluhy |  |  |  | kpl | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Projekt skutočného vyhotovenia |  |  |  | kpl | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavebné prestupy |  |  |  | kpl | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavebné výspravky |  |  |  | kpl | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SDK strop |  |  |  | m2 | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Elektro úpravy |  |  |  | kpl | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lešenie doprava a ostatné |  |  |  | kpl | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rozpočet celkom bez DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 € |  |  |
|  | DPH 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 € |  |  |
|  | Celkom s DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 € |  |  |